|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido avanzar en las actividades de mi plan de trabajo, aunque algunas tareas requieren más tiempo debido a la revisión de la estructura actual de la base de datos y su relación con el backend. Esto me ha permitido comprender mejor el funcionamiento del sistema antes de realizar modificaciones. Factores facilitadores: - La documentación y la arquitectura existente del proyecto TryAIGap. - El uso de herramientas como Python, FastAPI y SQLAlchemy para comprender la conexión entre el backend y la base de datos. - La comunicación y colaboración con los integrantes del equipo. - La posibilidad de revisar la estructura actual antes de realizar cambios. Factores dificultadores: - El tiempo necesario para comprender las relaciones entre las tablas y los requerimientos del sistema. - La necesidad de verificar que los cambios en la base de datos sean compatibles con el backend. - La coordinación de las tareas de desarrollo e integración con el resto del equipo. - La importancia de evitar errores que puedan afectar el funcionamiento de la plataforma.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He revisado la documentación y la estructura de la base de datos. Planeo organizar las tareas, realizar pruebas locales y mantener una buena comunicación con mi equipo para resolver dudas y evitar errores.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente, ya que he avanzado en la comprensión de la base de datos y su relación con el backend. Para mejorar, debo organizar mejor mis tareas, reforzar mis conocimientos técnicos y documentar los avances realizados.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría saber si la estructura actual de la base de datos cumple con los requisitos del proyecto y qué aspectos debería priorizar para mejorar su implementación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que las actividades están bien distribuidas, pero sería útil reforzar la coordinación y asignar revisiones conjuntas de la base de datos y el backend para asegurar una correcta integración.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Evaluación grupal: Evaluamos el trabajo en equipo de manera muy favorable. - Aspectos positivos: Destacamos la colaboración, el apoyo mutuo ante dificultades técnicas y la responsabilidad de cada integrante. - Aspectos a mejorar: Podríamos documentar más rápidamente los acuerdos tomados durante las coordinaciones para mantener un registro claro de las decisiones.