Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias González – Fabrizio Martínez – Matias López |
| --- | --- |
| Rut | 21116918-4 - |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Duoc Uc Plaza oeste |

2. Descripción Proyecto APT

Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones; construir modelos de datos escalables; desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo y mantenimiento; realizar pruebas de certificación de productos y procesos.

| Nombre del proyecto | TryAIGap |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, análisis y modelamiento de datos |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones; construir modelos de datos escalables; desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo y mantenimiento; realizar pruebas de certificación de productos y procesos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | TryAIGap responde a un problema real de la industria: entre el 70% y el 85% de los proyectos de inteligencia artificial en empresas no logra entregar el valor esperado, principalmente por falta de método. La plataforma digitaliza una consultoría de diagnóstico de madurez en IA, aportando valor tanto a organizaciones que buscan adoptar IA de forma responsable como a mi desarrollo profesional en análisis de datos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una plataforma multi-tenant que guía a organizaciones a través de un diagnóstico de madurez en IA basado en una metodología propia de siete módulos. Funciona con modelo freemium: cualquier ejecutivo con correo corporativo inicia gratis el diagnóstico (Módulo 1, 5 dimensiones), y desbloquea mediante pago (Stripe) el diagnóstico completo por 7 áreas funcionales (132 preguntas en total), con revisión opcional de consultores humanos. Opera en 4 idiomas (ES/EN/DE/PT) y aísla los datos por organización. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto moviliza directamente competencias de especialidad de Ingeniería en Informática: construcción de modelos de datos escalables (esquema multi-tenant en PostgreSQL), desarrollo de una solución de software completa (API REST en FastAPI), y gestión de proyectos informáticos mediante Scrum en 12 sprints. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional se orienta al análisis y modelamiento de datos y la gestión ágil de proyectos. Esto se refleja en mi participación en el diseño del modelo de datos multi-tenant y en la planificación del trabajo del equipo a lo largo de los sprints. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible: existe un plan de 12 sprints semanales con un equipo de 4 personas (~325 story points), hito de MVP web en el Sprint 6 y release en el Sprint 12, usando tecnologías gratuitas (FastAPI, PostgreSQL, React). El principal riesgo —paridad entre plataformas— se mitiga difiriendo la app móvil (Flutter) para priorizar primero la versión web. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que permita a organizaciones diagnosticar y priorizar cuantitativamente sus oportunidades de implementación de inteligencia artificial, mediante una metodología estructurada de siete módulos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar un modelo de datos multi-tenant que soporte cuestionarios, organizaciones y usuarios con distintos roles. - Construir una API REST que gestione el flujo completo desde el registro (lead) hasta la generación del informe de resultados. - Implementar un motor de cálculo que genere radar de madurez, heatmap por áreas y priorización de iniciativas. - Integrar un sistema de pago (Stripe) que habilite el plan Pro tras completar el diagnóstico gratuito. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrolla bajo metodología ágil Scrum, con sprints semanales de una semana de duración y un equipo de 4 integrantes. El trabajo se organiza en un backlog priorizado, con story points estimados en escala Fibonacci y seguimiento mediante un tablero de estados (Backlog → Ready → In Progress → In Review → QA → Done). Se definieron hitos claros: MVP funcional en el Sprint 6 y release a producción en el Sprint 12.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación de API | Documento con endpoints, modelo de datos y contratos REST | Evidencia el diseño técnico de la solución |
| Avance | Diagramas UML | Modelado del sistema según requerimientos | Evidencia el análisis y diseño previo al desarrollo |
| Avance | Modelo de base de datos | Esquema PostgreSQL con 9+ tablas multi-tenant | Evidencia la construcción de modelos de datos escalables |
| Final | Plataforma desplegada | Versión funcional del MVP en producción | Evidencia el desarrollo efectivo de la solución de software |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Construir modelos de datos | Diseñar esquema PostgreSQL | Modelar tablas multi-tenant (users, organizations, assessments, etc.) | PostgreSQL, SQLAlchemy | Sprint 1 | Matías González | Riesgo: cambios de alcance podrían requerir rediseño |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificar sprints y backlog | Definir historias de usuario, story points y prioridades del equipo | Tablero Scrum | Sprints 1-12 | Equipo completo | Facilitador: metodología ya definida y probada |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1 - Fundaciones y arquitectura — diseño de datos, API base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 - cuestionarios, motor de resultados, pagos, kits por área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 - Estabilización y release a producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.