## Slide 1
PROYECTO APT · DEFINICIÓN FASE 1
Plataforma de AI Assessment
Proyecto Alloxentric TryAIGap — diagnóstico y priorización cuantitativa de oportunidades de inteligencia artificial en empresas
DuocUC — Capstone 003D Matías González · Fabrizio Martínez · Matías López Docente: Luis Bravo
01

## Slide 2
EL PROBLEMA
La IA empresarial falla por método, no por tecnología
70–85%
de los proyectos de IA en empresas no logra entregar el valor esperado
Fuente: análisis interno del equipo, basado en experiencia de la industria
Estrategia mal alineada
Se elige la IA antes de entender el proceso de negocio
Datos no preparados
Falta de estructura y calidad en la información disponible
Tipo de IA incorrecto
Reglas, ML o IA generativa aplicados sin criterio
Adopción deficiente
Los equipos no se involucran en el cambio
02

## Slide 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Una plataforma que diagnostica y prioriza
oportunidades de IA
La Plataforma de AI Assessment aplica una metodología estructurada de siete módulos —desde la alineación estratégica hasta la implementación y gestión del cambio— para que cualquier organización identifique, priorice y ejecute sus iniciativas de inteligencia artificial de forma cuantitativa y objetiva.
6 módulos
6 kits de área
API REST
Caso de aplicación real
Industrial AI Suite: mantenimiento predictivo, gestión de riesgo, onboarding de personal y cumplimiento normativo en plantas industriales.
De datos a decisiones
1
Captura de diagnóstico
2
Cálculo de indicadores
3
Recomendaciones priorizadas
4
Hoja de ruta de implementación
03

## Slide 4
METODOLOGÍA
Seis módulos, de la estrategia a la implementación
1
Fundamentos y Estrategia
2
Diagnóstico y Oportunidades
3
Portafolio de Innovación
4
Marco de Decisión IA
5
Áreas de Aplicación
6
Implementación y Cambio
Un módulo transversal conduce al siguiente: alineación estratégica → diagnóstico → priorización → decisión tecnológica → despliegue por área → adopción organizacional.
04

## Slide 5
APLICACIÓN PRÁCTICA
Kits de diagnóstico por área funcional
Cada kit incluye catálogo de casos de uso, cuestionario de diagnóstico y canvas de trabajo
Finanzas y Administración
Marketing — Demand Gen B2B
Ventas B2B
Operaciones — Planta PYME
RRHH y Talento
Servicio al Cliente B2B
05

## Slide 6
RELEVANCIA LABORAL
Un proyecto alineado con la demanda actual del mercado TI
El mercado demanda cada vez más profesionales capaces de diagnosticar dónde aplicar inteligencia artificial y cómo hacerlo de forma responsable, no solo de programarla. El proyecto simula ese escenario real de ejercicio profesional en Ingeniería en Informática.
Levantamiento de requerimientos
Historias de usuario, casos de uso y modelado UML
Arquitectura y modelos de datos
API REST con FastAPI y base de datos PostgreSQL
Gestión ágil de proyectos
Metodología Scrum en 12 sprints semanales
Estándares y regulación de IA
EU AI Act, GDPR, ISO 42001, NIST AI RMF
06

## Slide 7
PERFIL DE EGRESO
Competencias movilizadas por el proyecto
Gestionar proyectos informáticos
12 sprints Scrum, priorización de alcance y toma de decisiones informadas
Construir modelos de datos
Esquema PostgreSQL escalable: organizaciones, cuestionarios, respuestas
Desarrollar soluciones de software
API REST con FastAPI siguiendo convenciones y buenas prácticas
Realizar pruebas de certificación
Validación de endpoints, cálculo de indicadores y criterios de aceptación
07

## Slide 8
ARQUITECTURA TÉCNICA
Stack tecnológico de la plataforma
Frontend web
React + TypeScript
Aplicación móvil
React Native
Backend / API
FastAPI (Python)
Base de datos
PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic
Infraestructura
Despliegue en Vercel · CI/CD
9
tablas del
modelo de datos
10
historias de
usuario definidas
5
actores del sistema
08

## Slide 9
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
Del requerimiento al modelo técnico completo
Requerimientos
Historias de usuario (IEEE830)
Casos de uso
5 actores, incluye Stripe como sistema externo
Diagrama de clases
8 clases: User, Organization, Assessment...
Diagrama de actividad
BPMN con 4 carriles y compuertas paralelas
Modelo de base de datos
9 tablas PostgreSQL con integridad referencial
Interfaz implementada
Desplegada en producción — Vercel
09

## Slide 10
PLAN DE TRABAJO
12 semanas, 12 sprints, un equipo de 3 personas
S1–S3
Fundaciones
y arquitectura
S4–S6
Desarrollo
funcional (MVP)
S7–S9
Áreas y kits
de diagnóstico
S10–S12
Estabilización
y release
Hito · MVP funcional
Sprint 6
Hito · Release a producción
Sprint 12
Metodología
Scrum · sprints semanales · story points Fibonacci · tablero Backlog → Ready → In Progress → In Review → QA → Done
10

## Slide 11
FACTIBILIDAD
Un proyecto realista dentro del marco de la asignatura
Tiempo
Plan de 12 semanas con hitos de MVP (S6) y release (S12) claramente definidos
Recursos
Stack gratuito y de amplio soporte: FastAPI, PostgreSQL, React y React Native
Factor externo y mitigación
Paridad web/móvil: track móvil dedicado desde etapas tempranas y contratos de API estables
11

## Slide 12
DE LA IDEA AL PRODUCTO
La plataforma ya está desplegada en producción
Proyecto Fase 1 -
[https://tryaigap.vercel.app/]
12
Versión inicial entregada sin mejoras - [https://tryaigap-version-inicial.vercel.app/]
A diferencia de un mockup estático, la plataforma fue entregada por la empresa Alloxentric ya desplegada en producción.

## Slide 13
PRÓXIMOS PASOS
De la definición a la implementación
Iniciar el desarrollo
Comenzar la ejecución del Sprint 1 según el plan de 12 semanas ya definido
Validar con usuarios reales
Incorporar retroalimentación temprana sobre el flujo de diagnóstico
Ampliar los kits funcionales
Profundizar el catálogo de casos de uso por área de negocio
13

## Slide 14
Gracias
Preguntas y comentarios bienvenidos
Matías González · Fabrizio Martínez · Matías López — DuocUC · Capstone 003D
14