|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, hemos logrado avanzar conforme a la ruta crítica establecida, logrando concretar el diseño del modelo de persistencia y la arquitectura backend de la Épica 5. Sin embargo, algunas tareas asociadas al refinamiento del versionado y los contratos de API han tomado un poco más del tiempo estimado inicialmente para asegurar la robustez del sistema. - Factores facilitadores: La excelente coordinación interna del equipo, la claridad en la taxonomía de las dimensiones del diagnóstico y el dominio de las herramientas tecnológicas seleccionadas han facilitado enormemente la ejecución de las tareas técnicas. - Factores dificultadores: La principal dificultad ha radicado en diseñar una estrategia de versionado y ciclo de vida de las preguntas que garantice que las modificaciones futuras no alteren ni corrompan los diagnósticos históricos que los usuarios ya se encuentran respondiendo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado estas situaciones manteniendo un monitoreo más constante del avance mediante reuniones de coordinación breves, asegurando que los cambios técnicos se reflejen de manera oportuna en los registros de la planificación, actas y en el control de riesgos del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría consultar si el nivel de profundidad y detalle que estamos aplicando en los documentos de gestión y en el plan de seguimiento de esta Fase 2 se ajusta por completo a lo esperado por la rúbrica de la asignatura.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento, la distribución de roles ha funcionado de forma eficiente. No considero necesario una redistribución drástica de tareas, ya que cada integrante mantiene un dominio claro de sus responsabilidades

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Evaluación grupal: Evaluamos el trabajo en equipo de manera muy favorable. - Aspectos positivos: Destacamos la disposición constante a colaborar, el apoyo mutuo ante los bloqueos técnicos y la responsabilidad individual. - Aspectos a mejorar: Podríamos formalizar con mayor rapidez los acuerdos tomados en las coordinaciones informales para que queden documentados de inmediato.