Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta Fase 2, el equipo ha centrado sus esfuerzos en la transición desde la conceptualización y el diseño inicial (Fase 1) hacia la implementación concreta de la solución de software y la infraestructura de datos. Específicamente, se ha llevado a cabo el diseño e implementación del modelo de persistencia backend utilizando FastAPI y SQLAlchem, estructurando un banco de preguntas dinámico robusto que soporta versionado y gestión multilenguaje (ES, EN, DE, PT). Asimismo, se ha avanzado en el diseño del ciclo de vida de las preguntas bajo un enfoque de estados (Borrador / Publicado) para resguardar la trazabilidad de los diagnósticos ya aplicados, asegurando que las modificaciones posteriores no afecten los procesos en curso. Se han incorporado formalmente los nuevos elementos de gestión y diseño solicitados para esta etapa, tales como el plan de pruebas, casos de prueba, resultados preliminares y la documentación asociada a la metodología de desarrollo elegida. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Diseño de la arquitectura de base de datos relacional para el manejo dinámico de preguntas y traducciones. - Establecimiento del contrato de API para la sincronización con el equipo de desarrollo móvil. - Estructuración del plan de trabajo y monitoreo de hitos correspondientes al desarrollo del Sprint actual. |
| Metodología | Se mantiene el uso de la metodología ágil seleccionada, adaptando los sprints para priorizar la persistencia de datos, la integración de componentes y la ejecución del plan de pruebas. |
| Evidencias de avance | Como parte de este informe de avance, se presentan las siguientes evidencias que respaldan el estado actual del proyecto: - Modelo de Base de Datos y Persistencia: Estructuración de las entidades principales (Question y QuestionTranslation) mediante SQLAlchemy para soportar un banco de preguntas multilenguaje y versionado. - Control de Migraciones: Configuración y estructuración de scripts de migración utilizando Alembic para garantizar la escalabilidad y reversibilidad de los cambios en la base de datos relacional. - Documentación de Gestión y Diseño: Actualización de los diagramas de clases, modelo de datos relacional, actas de seguimiento y definición inicial de los casos de prueba. - Resguardo de la calidad disciplinar: Para asegurar la calidad del Proyecto APT, se han aplicado buenas prácticas de ingeniería de software, tales como el desacoplamiento de la lógica de negocio multilingüe, el uso de control de versiones y migraciones estructuradas con Alembic, y el respeto estricto a los contratos de API definidos con otros componentes del sistema, cautelando la integridad y la mantenibilidad del código a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software y Construir modelos de datos | Diseño e implementación de modelos de persistencia (SQLAlchemy) para el banco de preguntas dinámico. | Repositorio Backend (FastAPI), PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic. | 2 semanas | Equipo de Desarrollo Backend | Facilitador: Claridad en la taxonomía de las dimensiones. Dificultad: Ajuste fino en el versionado para evitar rupturas en diagnósticos históricos. | En curso | Se ajustó la estructura para separar la pregunta base de sus traducciones multilenguaje. |
| Gestionar proyectos informáticos | Monitoreo del plan de trabajo, actas de reunión y control de hitos de la Épica 5. | Herramientas de gestión (Jira/Trello), planillas de seguimiento | 1 semana | Gestor de Proyecto / Equipo | Facilitador: Buena coordinación semanal del equipo. | Completado | Sin ajustes mayores requeridos. |
| Realizar pruebas de certificación y validación | Definición y estructuración del plan de pruebas, casos de prueba y resultados preliminares. | Documentación de QA, casos de prueba unitarios y de integración. | 2 semanas | Equipo de QA / Desarrollo | Dificultad: Sincronización con los contratos de API pendientes con el equipo móvil. | En curso | Se priorizaron los endpoints críticos de preguntas publicadas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. - Factores facilitadores: La sólida definición del alcance realizada durante la Fase 1 y la comunicación constante dentro del equipo han permitido una rápida resolución de dudas técnicas en la capa de persistencia de datos. - Factores obstaculizadores y acciones tomadas: Durante el desarrollo de la Épica 5 surgió la complejidad de asegurar que las modificaciones en preguntas ya publicadas no afectaran los diagnósticos en curso de los usuarios. Para abordar esto, se implementó un mecanismo de versionado ligado a las respuestas, asegurando la trazabilidad histórica sin comprometer la flexibilidad del banco de preguntas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustó el alcance del ticket de migración de preguntas iniciales para incorporar de manera nativa los cuatro idiomas requeridos (ES, EN, DE, PT), asegurando que la migración masiva desde archivos estructurados contemple todas las traducciones desde su origen y no en etapas posteriores.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No se registran actividades críticas con retrasos que afecten la ruta crítica del proyecto. Las tareas vinculadas a las pruebas de integración final se encuentran programadas para ejecutarse de manera sincrónica con la estabilización de los endpoints del backend.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.